BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Giữa: Công ty Cổ phần Thăng Long TM và Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET

- Thời gian: Ngày 30 tháng 12 năm 2025

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Thăng Long TM

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Công ty Cổ phần Thăng Long TM (gọi tắt TM)

- Mr. Linh – Chủ tịch

- Mrs. Ngân – Kế toán Trưởng

- Ms. Hoài – CEO Nhật Minh

- Mr. Lân – Phụ trách Marketing

- Ms. Linh – GĐ Kinh Doanh TM Performance

2. Đại diện Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET (gọi tắt DCNET)

- Mr. Đức – Trưởng phòng phát triển sản phẩm

- Mr. Đăng – Phó Phòng Kinh Doanh TTCN

- Mrs. Phương – Nhân viên phòng Phát triển sản phẩm

- Mr. Thịnh – Nhân viên Kinh Doanh TTCN

II. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

Thảo luận và thống nhất về việc xây dựng hệ thống quản trị cho TM, bao gồm:

- Quản trị Khách hàng, đại lý.

- Nghiệp vụ kế toán (kế thừa phát triển từ Bravo).

- Nghiệp vụ kho (Kế thừa phát triển từ Bravo).

- Quản lý nhập hàng, phân phối, và thanh toán.

- Quản trị tổ chức giải, sự kiện, các sản phẩm giá trị gia tăng.

- Phân tích dòng tiền, đơn hàng và hàng tồn kho.

- Kết nối, tích hợp hệ thống với các sàn Thương mại Điện tử.

- Quản trị một số hành vi chưa dự đoán được có thể phát sinh trong tương lai.

- Tách biệt hoàn toàn với Bravo, DCNET phát triển từ đầu.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Quản lý nhập hàng và phân phối

- TM là đơn vị nhập và phân phối hàng độc quyền từ TaylorMade, sau đó phân phối cho các đại lý.

- Cần xây dựng hệ thống quản trị theo dõi từng đơn hàng nhập – đơn hàng xuất – thanh toán – dòng tiền.

- Hệ thống phải hiển thị chi tiết: giá trị, thời gian nhập, tỷ lệ thanh toán từng đợt.

- Kế toán cần nắm rõ luồng tiền theo tháng và từng đơn hàng cụ thể.

BỔ SUNG

VÍ DỤ: Hàng về nhiều đợt từ 1 đơn đặt hàng, cần phân tích:

- Hàng về tương ứng bao nhiêu % tiền

- Hàng phân phối cho đại lý theo từng đợt nhập hàng cụ thể là bao nhiêu

- Mặt hàng bán chạy, không bán chạy từ tổng hợp báo cáo của các đại lý

HÀNG HOÁ CỤ THỂ

| TM | Nhật Minh |
| --- | --- |
| Hàng hoá | Hàng fix sẵn |
| Fitting | Fitting |
| Coaching |  |
| Tổ chức giải, sự kiện |  |

2. Quản trị kế toán và báo cáo

- Phải thể hiện rõ dòng tiền đầu tư và doanh thu bán hàng.

- Kế toán TM và Nhật Minh là tách biệt.

- Cần công cụ báo cáo chi tiết theo:

- Sản phẩm

- Đại lý

- Thời gian

- Tình hình thanh toán

- Mục tiêu: giúp ban lãnh đạo theo dõi hiệu quả nhập hàng và lợi nhuận theo dòng sản phẩm.

BỔ SUNG

- Tách biệt kế toán nội bộ và kế toán thuế, chuyển bản tính kế toán nội bộ sang kế toán thuế mà không cần nhập liệu lại.

- Tra cứu mã số thuế hiện thị đầy đủ, đúng thông tin Khách hàng liên kết.

- Hoá đơn xuất từ máy tính tiền phải liên kết được với Misa để xuất hoá đơn điện tử.

- Đồng bộ toàn bộ thông tin từ Bravo sang CRM

- Hàng ký gửi (là hàng công ty khác gửi bán): báo cáo giá trị hàng ký gửi, không liên quan thuế.

3. Quản trị sản phẩm và hàng tồn kho

- Thống kê số lượng nhập – bán – tồn.

- Phân tích sản phẩm bán chạy / chậm bán, vòng đời sản phẩm.

- Kết hợp dữ liệu khảo sát thị trường và xu hướng sản phẩm (màu sắc, kiểu dáng, dòng sản phẩm).

- Xây dựng quy trình nhập hàng dựa trên số liệu thực tế.

- Quy trình giảm giá theo vòng đời sản phẩm.

BỔ SUNG

- Xây dựng mô hình kho thông minh

4. Quản trị đại lý và khách hàng

- Nhật Minh là đại lý cấp 1 của TM, có thể kết nối trực tiếp dữ liệu bán hàng.

- Các đại lý khác phải phản hồi định kỳ theo form báo cáo do TM thiết lập (theo tháng/quý).

- Nội dung form gồm: doanh số, danh mục sản phẩm, tình hình bán hàng, phản hồi khách hàng.

5. Quản trị đơn hàng đặc biệt (Fitting, coaching, thu cũ đổi mới)

- Xây dựng đơn hàng Fitting.

- Xây dựng khóa học Coaching.

- Xây dựng đơn thu cũ đổi mới: Thu vào -> định giá -> Nhập kho sản phẩm cũ -> lên đơn hàng mới -> lệnh xuất kho -> hóa đơn -> xuất hàng cho Khách.

6. Tích hợp hệ thống và công nghệ

- Hệ thống cần tích hợp với các sàn thương mại điện tử: Shopee, TikTok Shop, Lazada.

- Hiện phần mềm Bravo có độ trễ đồng bộ dữ liệu (2 tiếng/lần). DCNET cần đề xuất giải pháp cải thiện tốc độ cập nhật.

- Cần xây dựng API đồng bộ dữ liệu kho, đơn hàng, thanh toán theo thời gian thực.

7. Hạ tầng kỹ thuật và bảo mật

- Xác định rõ máy chủ hệ thống đặt tại đâu, do bên nào quản lý.

- TM mong muốn đặt máy chủ nội bộ để chủ động bảo trì, sao lưu và kiểm soát dữ liệu.

- Cần tính toán dung lượng lưu trữ, khả năng mở rộng và chi phí duy trì hệ thống.

8. Mở rộng

- Phát triển quản trị giải, sự kiện.

- Phương án nâng cấp các đại lý offline lên online trong tương lai.

BỔ SUNG

Mô tả tổ chức giải, sự kiện

9. Hành động

| STT | Nội dung | Phụ Trách | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM tổng hợp lại toàn bộ yêu cầu và gửi cho DCNET | TM | 15/01/2026 |
| 2 | DCNET phân tích yêu cầu, tính toán thời gian tiến độ, báo giá dự án. | DCNET | 30/01/2025 |
| 3 | Họp trình bày phương án, ký hợp đồng | TM & DCNET | Dự kiến tháng 02/2026 |